## Slide 1: Reunião do Projeto ATOM

## Slide 2: 🚀 Adoção da Metodologia Scrum
🔍 O que é Scrum
Entrega contínua e incremental de valor,
Sprints.
Priorizando a comunicação
Feedback constante.

## Slide 3: 🏗️ Papéis no Scrum no Projeto ATOM
🔍 O que é Scrum
Product Owner (PO) — Enzo Ribas Responsável por priorizar as tarefas, definir o que deve ser feito e garantir que o time esteja sempre alinhado com os objetivos do projeto. Cuida do backlog do produto.
Scrum Master — ? Atua como facilitador. Garante que o time siga as práticas ágeis, resolve impedimentos, facilita as reuniões e mantém o time produtivo e focado.
Time de Desenvolvimento — ? São os responsáveis pela execução técnica: desenvolvimento de software, documentação, testes, integração de sistemas, eletrônica e mecânica.

## Slide 4: 🔄 Cerimônias Scrum no Projeto
Daily Meeting (Daily Scrum) Reuniões rápidas para alinhamento diário: 👉 O que fiz ontem? 👉 O que farei hoje? 👉 Há algum impedimento?
Sprint Planning Planejamento das atividades da sprint: definição das tarefas, responsáveis e objetivos.
Sprint Review Demonstração do que foi feito na sprint: apresentação de entregas, discussões e feedback.
Sprint Retrospective Avaliação do processo: o que foi bem, o que pode melhorar e como podemos evoluir como time.

## Slide 5: 👨‍🏭Organização do Trabalho
Definição de Sprints de 1 a 2 semanas.
Gestão de tarefas via GitHub Projects (Kanban).
Padronização de branches, PRs, issues, commits e atas.

## Slide 6: Introdução ao LaTeX
Explicação rápida do que é LaTeX
Por que utilizar no projeto ATOM
Apresentação de ferramentas recomendadas: Overleaf, VS Code
Encaminhamento de material de apoio

## Slide 7: Tirar Dúvidas do GitHub
Push/pull, branches, pull requests
Boas práticas para documentação
Revisão da estrutura atual do repositório

## Slide 8: Definição de Prazo para Documentação
Estabelecer prazo final para finalizar documentação no GitHub
Sugerido: até o final da próxima semana
Atribuição de revisores e responsáveis por áreas específicas

## Slide 9: Notícia de Financiamento da DH
Informar oficialmente sobre o financiamento recebido
Impactos no projeto: visibilidade, recursos e prazos
Discussão sobre aplicação dos recursos no projeto

## Slide 10: Planejamento das Atividades de Desenvolvimento
Avaliação do progresso atual
Definição de novas tarefas e prioridades
Atualização do quadro de tarefas
Alinhamento com os papéis da equipe (PO, devs, etc.)

## Slide 11: Thank You Very Much!